附件2：

2018年度乐清市预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目单位 名称 | （盖章） | 项目名称 | 市政道路维护经费 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 责任部门 |  | 项目负责人 | 王东 | 联系电话 | 13968781678 |
| 项目 基本 情况 | 上年结转 | 预算安排数 | 预算调整数 | 财政支付数 | 预算结余数 |
|  | 0.04 | 630 |  | 629.64 | 0.36 |
| 评价内容 | 分值 | 自评简述 | 自评得分 |
| 项目预算及预期绩效目标编制水平 | 10 | 项目实施过程中有重叠扣1分 | 9 |
| 预算执行率 | 10 | 严格按照预算执行率 | 10 |
| 项目组织管理水平 | 10 | 突发性情况较多、执行项目管理制度酌情扣2分 | 8 |
| 资金支出 合规率 | 10 | 资金支出100%合规 | 10 |
| 资金支出 相符率 | 15 | 资金支出相符率100% | 15 |
| 项目产出 | 25 | 按工作完成酌情扣2分 | 23 |
| 项目效益 （效果） | 20 | 按目标达到程度扣3分 | 17 |
| 合计 | 100 | * | 92 |
| 评价结果 |  | □优秀 100-90分； □良好 89-75分； □一般 74-60分； □较差 59-0分 |

单位负责人（签字）：   薛国勇    项目负责人（签字）：王东  填表日期：    2019    年  7  月  1  日

附件2：

2018年度乐清市预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目单位 名称 | （盖章） | 项目名称 | 机具采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 责任部门 |  | 项目负责人 | 王东 | 联系电话 | 13968781678 |
| 项目 基本 情况 | 上年结转 | 预算安排数 | 预算调整数 | 财政支付数 | 预算结余数 |
|  | 0.83 | 41 |  | 37.54 | 3.46 |
| 评价内容 | 分值 | 自评简述 | 自评得分 |
| 项目预算及预期绩效目标编制水平 | 10 | 项目支出事项测算没有具体的人数、天数等基本信息扣1分 | 9 |
| 预算执行率 | 10 | 严格按照预算执行率91% | 9 |
| 项目组织管理水平 | 10 | 执行项目管理制度酌情扣1分 | 9 |
| 资金支出 合规率 | 10 | 资金支出100%合规 | 10 |
| 资金支出 相符率 | 15 | 资金支出相符率100% | 15 |
| 项目产出 | 25 | 按工作完成酌情扣1分 | 24 |
| 项目效益 （效果） | 20 | 按目标达到程度扣1分 | 19 |
| 合计 | 100 | * | 95 |
| 评价结果 |  | □优秀 100-90分； □良好 89-75分； □一般 74-60分； □较差 59-0分 |

单位负责人（签字）：薛国勇   项目负责人（签字）：王东    填表日期：     2019   年  7  月   1 日

2018年度乐清市财政项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：乐清市市政工程管理所负责乐清市建成区的主要市政道路、桥梁、雨水管网的等市政设施的日常维护及管理工作。严格按照市政道路设施养护规范和要求，营造“道路平整，桥梁完好，排水畅通”的市政环境。同时结合“数字城管”“市长热线”等信息收集平台，有计划有步骤的开展市政道路施养护，确保城区市政道路设施完好。2018年市政维护经费依据我市情况道路及人行道维护标准为2.3元/㎡、桥梁及窨井井盖更换为46万元、雨水管网为0.65万元/公里进行计算。现我单位对辖区主要市政道路共65条，道路长度76公里，面积220万平方米，排水管道120公里清理疏通，桥梁68座进行年度日常养护、维修工作。

- 项目预算情况：2018年我所主要负责市政道路共65条，道路长度76公里，面积220万平方米，排水管道120公里，桥梁68座的年度日常养护、维修和清理疏通工作，养护标准为道路为2.3元/㎡计506万元、桥梁及窨井井盖更换为46万元、雨水管网为0.65万元/公里计78万元，共计年度预算经费为630万元,另设备采购经费41万元。

- 项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况：道路完好率达95%以上，桥梁能保证正常安全通行，雨水管网保证每年清理疏通一次，设备采购按规范对上报设备机具进行采购。

市政道路设施维护建设计划安排资金630万元，实际到位资金630万元（其中：市财政实际承担630万元），资金到位率100%。上年结转0.04万，实际支出资金629.64万元，资金使用率99.85%。另设备采购经费41万元，实际支出37.54万元，设备采购到位率100%，资金使用率91.6%

二、项目决策及资金使用管理情况

2018年度对旭阳路、伯乐路、双雁路、清远路等路面进行沥青修补共9680平方米；对建设路、晨溪路、伯乐路、华兴路、宁康东路等沥青路面灌缝35公里；对丹霞路、长乐路、宁康西路、晨沐路、翔云东路等人行道道板修理共7130平方米；改造和连通良港路、伯乐路、清远路等人行道道盲道板770平方米，路面安装隔离柱415根。

- 开展市区桥梁检测建档工作，提高桥梁维护水平，杜绝桥梁安全事故发生。投入30万元对市区的70座桥梁进行了桥梁检查，并对其中3座进行检测，对所管理的桥梁 “一桥一档”档案进行了完善。加强日常巡查，对所管理的桥梁进行全面的日常维护。

- 对伯乐路、金溪路、良港路、纬一路、建设路、丹霞路等雨水管道清理垃圾与疏通93公里；对汇丰路、乐湖路、旭阳路、清远路、建设西路等积水点进行改造21处。对南大街、晨沐路、旭阳路、翔云路等市区破损窨井盖更换修理203个，地漏281个。

- 对伯乐东路市府沥青路面及辅道进行中修，修复路面面积11600平方。

- 设备采购中，计划采购中之设备具已采购到位，对提升日常维护效率起到了直接做用，提升了维护效率。

（一）项目决策情况：根据市政设施维护实际需要，对资金进行分配；

（二）项目预算执行情况：2018年度预算资金使用630万元，实际到位资金630万元。设备采购经费41万元，实际到位41万元

（三）达到预算，预算执行率100%、项目无预算结余或超支等情况；设备采购经费41万元，实际支出37.54万元，设备采购到位率100%，资金使用率91.6%

- 项目资金实际使用情况：资金主要用于维护材料的采购以及维护人员工资支出，以及维护设备维护及使用及其它维护相关支出。设备采购经费使用做到专款专用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织机构与职责落实情况：该项目为经常性零星项目，未达到招投标要求由本单位自行组织实施，实施过程安照本单位的在日常工作中实际情况进行安排。

（二）项目管理制度建设情况；项目目标设定依据充分、明确、符合政府相关规定，项目实施过程中根据实际需求和市政府需要进行设置。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

将项目实际完成情况与项目的预定目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。其中：

- 项目的经济性分析本项目总投资630万元，全部用于2018年乐清市城区的市政设施维护及相关支出；

- 项目的效率性分析：到2018年年底基本完成预算目标，道路完好率达95%以上，桥梁通行正常安全、雨水管网保证畅通。基本达到了项目预期目标。设备采购顺利完成，所有采购机具具已到位，并投入使用。

3.项目的有效性分析:提高了城市形象，为全国文明城市创建提供有力保障，提升了城市生活环境。

4.通过对市政道路设施维护建设组织管理、实施过程、运行结果以及综合效益等进行综合分析和评价，项目组织管理基本到位，项目运行情况良好，公众满意度较高，产生了较好的社会效益、经济效益和生态效益；但该项目存在量较大等因素，以致于部分内容处理不及时、宣传力度不足，很多内容存在多次处理等情况。根据项目的实施情况以及取得的实际绩效，对照项目支出绩效自评计分标准，项目绩效评价综合得分92分，绩效评价等次为优秀。

（二）项目原因分析。

1、主在是存在维护人员不足；

2、技术力量缺乏；

3、项目内容多且杂，突发性较大，无法进行统筹安排，

（三）绩效结论。绩效评价等次为优秀。

五、项目运行过程中存在的问题

（一）道路修建时间较长造成道路基础出现病害或道路地质条件较差，日常修复难以保证路面长时间完好，单个地点多次修复情况较多。

（二）违法挖掘及不合格的道路修复造成市区道路破损严重；或以往路面开挖之后修复路面破损情况开始大量出现。

（三）由于缺乏合理规划，造成市区道路、人行道存在同一地点多次开挖的现象；

（四）道路、雨水管网、桥梁的养护经费偏低。

六、改进的措施和建议

（一）加大投入，安排专项资金对辖区内老旧破道路、人行道以及雨水管网，进行有计划的提升改造；

（二）对道路施工行为进行严格执法，严把道路开挖修复质量关；

（三）对管线开挖进行统一协调，推进一井多用

项目实施单位：（签章）乐清市市政工程管理所

2019年  7  月 1  日

附件2：

2018年度乐清市预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目单位 名称 | （盖章） | 项目名称 | 停车场管理经费 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 责任部门 |  | 项目负责人 | 李强 | 联系电话 | 13806607106 |
| 项目 基本 情况 | 上年结转 | 预算安排数 | 预算调整数 | 财政支付数 | 预算结余数 |
|  | 0.02 | 110 |  | 107.88 | 2.12 |
| 评价内容 | 分值 | 自评简述 | 自评得分 |
| 项目预算及预期绩效目标编制水平 | 10 | 严格按照项目预算方案实施，完整的完成预期绩效目标，做到收入比支出多。 | 10 |
| 预算执行率 | 10 | 严格按照预算执行率 | 10 |
| 项目组织管理水平 | 10 | 严格执行项目管理制度，细节没做到位酌情扣2分 | 8 |
| 资金支出 合规率 | 10 | 资金按照国家财经法规和财务管理制度支出100%合规 | 10 |
| 资金支出 相符率 | 15 | 资金支出相符率100% | 15 |
| 项目产出 | 25 | 按岗位完成本职工作酌情扣3分 | 22 |
| 项目效益 （效果） | 20 | 按项目取得效益和服务对象满意程度已达到 | 20 |
| 合计 | 100 | * | 95 |
| 评价结果 |  | □优秀 100-90分； □良好 89-75分； □一般 74-60分； □较差 59-0分 |

单位负责人（签字）： 薛国勇    项目负责人（签字）： 李强    填表日期：    2019    年   7 月  1  日

2018年度乐清市财政项目支出绩效自评报告

1、基本情况：为了公共停车资源的合理利用，解决市民停车难的问题,以实现机动车有序停放，静态交通与动态交通紧密衔接，协调发展为目标，实现政府主导、因地制宜、统筹规划、协调发展的要求，以保障交通畅通有序、资源优化配置、群众出行方便，不断改善停车环境，着力改善停车难问题。乐清市市政工程管理所负责乐清市建成区内的南门桥、建虹路、人民路及南大街停车场四个停车场设施的日常维护及人员管理工作

2、预算情况：停车场人员共25人其中管理员3名，停车场收费员16名，停车场协管员5名，窗口充值收银员1名，全体人员全年工资及办公经费共计80万元，停车场场地和设备维修维护费用8万元,各停车场全年电费和水费共计16.4万元, 停车场车位保险费，场地租金费、发票印刷费5.6万元。

2018年停车场上报市财政局预算资金110万元，实际到位资金110万元，资金到位率100%，实际支出资金107.88万元，资金使用率98.07%。

3、出现问题：据市治堵办统计，乐清市区车辆已超过6万辆，已建公共停车场42个，停车泊位5585个，现有公共停车场已远远不能满足停车需求，导致乐清市停车难问题日趋严重，乱停车现象十分普遍。通过调查摸底，市区已建公共停车场土地权属国有性质的占67%，村集体性质的占21%，私人性质和土地有争议的占12%，建设主体分别为市政公用工程建设中心5个，中心区（旧城办）18个，乐成街道5个，城东街道3个，城南街道7个，村集体1个，企业及私人3个。其中，已实行停车收费的停车场9个，停车场管理工作已较规范，有2个公共停车场因城中村改造后已废弃，其他未实行停车收费的停车场大多存在管理无序现象，主要存在以下问题：㈠停车场没有名称标识，进出口没有设置道闸，车辆随意进出无人管理。㈡停车场内停车位长时间空置或长期被货运车、“僵尸车”占用。㈢停车场被共享单车、建筑材料等各种杂物占用。㈣停车场环境卫生无人打理，存在脏乱差现象。

4、措施及建议：

1、我们通过实地走访调查，发现还有7个停车场未统计，分别为西门体育馆停车场、市教育局停车场、双雁公园停车场、时代广场停车场、乐清国际大酒店停车场、市客运中心停车场、市文化公园地下停车场，以上停车场管理收费参照本方案执行。

2、市区已建公共停车场的提升改造经费需要市财政投入，日常维护管理费用与收入尽量做到收支平衡，略有盈利。

3、土地权属为集体用地的停车场收费需要属地街道做好协调等政策处理工作。

4、建议将市区已建公共停车场运营管理推向市场化运作，由第三方运营公司投入提升改造和进行管理收费，市财政收取一定比例的管理费。

乐清市市政工程管理所

2019年7月2日