乐清美丽雁荡生态休闲产业带建设三年行动计划（2018-2020年）（征求意见稿）

为深入贯彻党的十九大精神，落实省十四次党代会、温州市委十二届三次全会和乐清市委十四届三次全会部署要求，加快推进我市生态休闲产业带建设，实现全市更均衡、更充分、更全面发展。市委、市政府决定全面实施美丽雁荡生态休闲产业带建设，现制定本行动计划。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行“两山”理论，实施乡村振兴战略，牢固树立“生态优先，绿色发展，共抓大保护，不搞大开发”的发展理念，按照“国内一流休闲旅游度假目的地”战略定位，以生态为本底，休闲为内涵，产业为基础，文化为灵魂，坚持品质引领、改革创新，全面实施生态环境保护、休闲旅游品质、休闲农业发展、美丽乡村升级、交通发展基础等五大工程，着力提升生态环境质量、产业发展质量、交通服务质量和人民生活质量，使绿水青山真正变成金山银山，全力建设美丽雁荡生态休闲产业带，使之成为全市发展新引擎和农民增收新机遇。

二、发展目标

围绕“国内一流休闲旅游度假目的地”建设，按照“环境美、产业优、交通畅、百姓富”的内在要求，经过3-5年的奋斗，使乐清美丽雁荡生态休闲产业带成为温州西部生态休闲产业带样板区。

**——**环境美。着力提升生态环境质量。到2020年，实现农村垃圾治理设施全覆盖，城镇生活垃圾无害化处理率100%，农村垃圾分类处理村比率达60%以上，森林覆盖率保持54.5%以上，A级景区村比率达20%以上，区划内市控以上地表水监测断面100%保持或优于Ⅲ类水质，饮用水源地水质达标率100%，重点生态功能区空气质量优良天数比率达96%以上。

**——**产业优。着力提升生态休闲产业发展质量。到2020年，旅游总人数达1100万人次，占全市旅游业比重达52%以上，国内过夜游客达145万人次，国内游客平均逗留时间超过1.8天、人均消费超过900元，旅游接待床位达到1.15万张，游客满意度、体验感显著提升；每亩耕地种植业增加值提高到3300元以上，从事生态休闲产业人员占产业带劳动人口总数比重超过20%，创建省级农业品牌3个，生态休闲产业成为实现绿色崛起的战略性支柱产业。

**——**交通畅**。**着力提升交通服务质量。系统谋划推进外部交通网、旅游通道网、慢游道路网“三网”建设，形成“畅安舒美”的旅游交通网。配合支持温福高铁和乐永青高速前期研究，以323省道（雁楠公路）乐清段、水下线、珍上线建设为重点，打通雁荡山—楠溪江快速旅游通道。加快既有公路的景观化、旅游化改造提升，实施旅游交通旅游化改造43公里。完善区域内通景道路，建设“四好农村路”72公里，建设10个旅游停车场。

**——**百姓富**。**着力提升人民群众生活质量。到2020年，产业带农村常住居民人均可支配收入达3.3万元，其中农村经营及财产净收入占比达29%以上，产业带农村常住居民人均可支配收入与全市农村平均水平的差距缩小到0.71:1以内，全市城乡居民收入比缩小到1.85:1以内；全面完成全市60个安全饮水薄弱村标准化改造提升，实现“户户喝上安全饮用水”目标和农户家庭水冲式厕所基本普及；巩固提升集体经济薄弱村，全市年经营性收入5万元以上的村占比达100%以上，人民群众获得感和幸福感显著增强。

三、主要任务

（一）实施生态大保护工程，达到国家生态文明示范区创建要求

全面实施生态保护五大行动，构建全方位生态环境保障体系，确保生态环境质量保持高水平并稳定向好。

**1．实施“三线一清单一导则”管控行动。**全面实施“多规合一”空间规划改革，编制实施美丽雁荡生态休闲产业带空间利用规划，科学划定生态保护红线、永久基本农田保护红线、城镇开发边界等三条控制线。依照重点生态功能区、农产品主产业区和美丽乡村建设的标准要求，全域实施产业、项目准入负面清单，严禁不符合主体功能区的各类产业开发活动。研究制定美丽乡村建设导则，对乡村的建设形式、规模形态等要素，分区提出系统控制要求，精准指导乡村建设，防止出现挖山填湖、推山削坡、驳岸硬化过度、水泥硬化过多、盲目建设大牌坊大广场大公园大马路、照搬城市模式改造农房外立面及村庄绿化等脱离乡村实际、破坏乡村风貌现象，严防一哄而上、盲目开发，坚决防止低水平无序开发。

**2．实施“碧水蓝天”保卫行动。**严格落实河长制、滩长制、湖长制，巩固“五水共治”和剿灭劣Ⅴ类水成果，强化水环境保护和农村污水治理，开展“农村污水零直排区”和“美丽河道”建设，确保饮用水水源保护地污水零排放。实施农药残留治理、地膜污染防治、秸秆综合利用、畜禽粪便治理等工程，深化农业面源污染治理和大气污染防治，到2020年，农村污水达标处理率保持100%，全域空气质量保持国家二级标准以上。

**3．实施“垃圾分类”整治行动。**树立生活垃圾全过程分类理念，全面开展城镇、农村生活垃圾分类减量化资源化无害化处理。加快建设一批垃圾处理项目，提升垃圾处置能力。禁止露天焚烧垃圾，逐步取缔简易填埋、小型焚烧炉等设施，防止污染环境。到2020年，实现城镇生活垃圾回收利用率达35%以上、资源利用率达90%以上、生活垃圾无害化处理率达100%，建成农村垃圾分类处理村100个。

**4．实施生态搬迁和矿山修复行动。**统筹推进地质灾害点避让搬迁和高山远山、水源保护地等山区群众生态搬迁，扎实推进矿山环境、水土流失、生物多样性等综合治理，构建绿色生态廊道和安全保护网络。到2018年，全面完成17个地质灾害点494人山区群众生态搬迁，基本消除重大地质灾害隐患。到2020年，完成水土流失综合治理3.5万平方米，基本完成重要交通沿线、景区等重点区域矿山生态环境修复治理和高山远山、水源保护地生态搬迁。

**5．实施“古村古屋”保护行动**。深入挖掘拯救古村、古屋、古树、古桥等传统村落传统建筑，采取名录制保护、整体连片保护、集中保护等多种方式，加大对历史文化资源的保护投入力度，积极探索文化生态保护区、民俗博物馆等保护新模式，最大程度保留历史、民俗文化脉络，最大价值发挥古村落古建筑的综合效益。

（二）实施休闲旅游品质工程，打响“国内一流休闲旅游度假目的地”品牌

深入实施“大雁荡、大旅游、大产业”发展战略，推进雁荡山疾风骤雨式、脱胎换骨式大宣传、大建设、大发展，全力把雁荡山打造成为国内一流的休闲旅游度假目的地。

**1、建设旅游新平台。**推进雁荡山八大景区连片开发，至2020年旅游总人数超千万、旅游总收入超百亿，建成“千万百亿”级浙江龙头景区。深化开展旅游度假区创建，建设西门岛旅游度假区、中医药养生度假区。深化特色旅游小镇、旅游风情小镇建设，重点抓好雁荡镇、仙溪镇等创建和建设工作。

**2、丰富旅游新业态。**加快雁荡山景区改造提升，突出海上名山、时尚商务的都市休闲旅游项目谋划，建设显胜门中高山游线开发、雁荡山景区水资源涵养保护工程等项目。丰富休闲旅游新兴产品体系，建设大荆“铁定溜溜”旅游开发、龙西石斛谷森林康养基地、雁荡山净名谷运动休闲旅游基地等一批旅游项目，推动旅游从单一观光旅游向综合旅游转变。

**3、打造旅游新服务。**结合旅游交通网建设，建成雁荡山旅游文化交通集散中心。提升旅游服务接待能力，建设高品质旅游酒店，建好雁荡山特色民宿群。新建和提升旅游停车场10个，新增停车位800个以上。推进旅游厕所创建提升，新建和改造提升40个以上A级旅游厕所。

**4、提升旅游新形象。**围绕第七届雁荡山夫妻旅游文化节，开展爱情祈福游、中韩文化及登山体验大会、艺术巡演、爱情银行休闲体验、露天电影和情歌民谣等活动，彰显雁荡山时尚、运动、文明、生态旅游的新形象。依托世界地质公园品牌，积极开展国际地质公园学术研究活动，扩大国际影响力。加强与中青旅、深圳华侨城等上市公司的对接合作，系统推进雁荡山旅游发展集团管理升级。

（三）实施生态休闲农业发展工程，率先在全省基本实现农业现代化

围绕国家现代农业示范区建设，坚持以农旅融合发展为方向，以特色农产品为依托，大力发展观光农业、创意农业、体验农业等农业新业态新模式，加快推进农业由增产导向转向提质导向，率先在全省基本实现农业现代化。

**1、打造铁皮石斛全产业链。**推进铁皮石斛种植规范化、加工精深化、产业集约化和质量标准化，到2020年实现全产业链总产值50亿元。深化铁皮石斛产业集聚区建设，打响“中华仙草、雁荡石斛”的区域品牌，打造铁皮石斛产业的全国行业标杆。推进铁皮石斛深加工向护理用品、食物、保健品、饮料、酒类等多个范畴延伸，构建“互联网+乐清铁皮石斛”线上线下营销平台，打造我国现代农业发展典范。

**2、农业基地化建设。**围绕蔬菜、水果、花卉苗木等乐清农业八大主导产业，着力打造“一镇一业”“一村一品”产业格局。推进农业“一区一镇”建设，建成省级铁皮石斛产业集聚区，创建大荆省级农业强镇。深化省级现代农业综合区建设，集中连片规划建设10个以上共计约1万亩特色农业精品园，形成乐清特色农业块状经济。

**3、农业融合化发展。**积极推进农业全产业链建设，推动农业“接二连三”、一二三产业融合发展，实现农业与旅游、教育、文化、健康养老等相关产业深度互融，建设芙蓉筋竹涧、岭底仰后、雁荡西门、龙西屿头4个休闲农业观光示范园区，建设大荆镇田园综合体、芙蓉镇雁南左舍田园综合体、岭底乡拾光里田园综合体、龙西乡五尖山田园综合体。推进农家乐规范提升发展，新增三星级农家乐6家。

4、**农业现代化经营。**打响雁荡石斛、雁荡毛峰、雁荡丹桂、雁荡笋等品牌知名度，提升乐清雁荡农业品牌在全国影响力。大力发展农业电子商务，建成农业电商村3个。积极吸纳工商资本、社会资金投资农业二三产业，新增1家温州市级农业龙头企业，争取农业企业上市1家。着力推动一批农产品手工品转化为旅游商品，培育形成规模的休闲食品、手工品企业1家。建成和提升农业生产合作、供销合作、信用合作“三位一体”的综合性合作社6个。

（四）实施美丽乡村升级工程，构建主客共享美好新生活

把握乡村旅游发展新趋势，以美丽城镇、美丽村庄、美丽田园、美丽林相为切入点，重塑和挖掘乡村风情、乡愁记忆、诗意栖居的独特生活魅力，打造新时代美丽乡村升级版。

**1．建设美丽城镇。**大力实施小城镇环境综合整治行动，加快推进小城镇旧街区改造和新镇区整体规划建设，突出生态宜居、休闲宜游、个性鲜明特色，建设一批“小而美、小而特、小而精”的美丽城镇。到2019年，力争8个乡镇小城镇环境综合整治全面通过省级考核验收。

**2．建设美丽村庄。**按照美丽乡村建设规范，优化村庄规划，控制建筑高度，推进历史文化村落复兴和特色精品村落培育。优先支持景区周边、沿交通干线村庄创建景区村，新建成A级以上景区村50个，3A级景区村8个。强化历史文化村保护和利用，提升古村落旅游品质，推进南阁古村创成3A级景区村。建设芙蓉岭底雁楠农业观光线、大荆龙西石斛养生休闲线，实现美丽乡村“一镇一线”全覆盖。

**3．建设美丽田园。**按照省级美丽田园建设标准，推进“打造整洁田园、建设美丽农业”行动，重点推进2万亩整洁田园建设。优先开展景区周边及交通干线沿线田园环境整治，积极培育稻田景观、茶园景观、果园景观、花卉景观等美丽田园品牌。深入实施生态循环农业示范工程，建成生态循环农业基地2个。

**4、建设美丽林相。**按照“多树种、多层次、多色彩、多功能”森林的目标，大力发展珍贵和彩色树种，计划实施美丽林相建设0.6万亩，建设100亩以上示范林10片。围绕高铁沿线、沈海高速沿线、104国道沿线、雁楠公路沿线、卓龙线沿线两侧和重要景区景点、城镇居住区等区域实施森林彩化，建设珍贵彩色森林3000亩。

（五）实施交通发展基础工程，构建“畅安舒美”的旅游交通网

紧抓我省大花园大通道建设的黄金时期和农村公路建设的机遇期，按照“通畅、安全、舒适、美丽”的总体要求，系统谋划推进外部交通网、旅游通道网、慢游道路网“三网”建设。

**1、打通雁荡山—楠溪江南北旅游通道。**配合温州市积极开展温福高铁和乐永青高速前期研究，着力做好323省道（雁楠公路）乐清段、水下线大荆至永嘉鹤盛段、珍上线芙蓉至永嘉大若岩改造提升，全面打通雁荡山—楠溪江快速旅游通道，着力解决县际之间、重要区块之间的道路联通问题。

**2、建设慢游道路。**建设一批路基宽8米以下的农村公路，打通一批“断头路”和交通堵点，新建和改造提升“四好农村路”72公里。推进10个旅游停车场建设。建设雁荡山慢车环线，建设一批慢车、骑行、绿道等慢行系统，提升形成高等级生态游步道30公里，新建交通驿站2个。加快智慧旅游交通建设。

四、保障措施

（一）政策保障

重点在资金支持、用地保障、生态补偿、产业扶持、山海协作、人才支撑等方面，研究出台支持我市生态休闲产业带建设的政策。具体政策意见另行制订下发。

（二）机制保障

**1．深化山海协作机制。**统筹安排每个乡镇分别与1个经济强镇、1个市级国有单位建立“双对口”关系，形成全方位、全覆盖、全领域大帮扶格局。

**2．实施差异化考核机制。**围绕发展目标、年度主要任务、生态环境改善、绿色发展成效、政策机制落实、百姓企业获得感及游客满意度评价等方面，建立健全生态休闲产业带建设指标、评价、考核体系。

**3．积极探索生态产品价值实现机制。**围绕生态资源产权制度、生态价值核算制度、生态产品政府购买机制、生态产品市场交易体系、生态产品资本化运作模式、生态产业税收制度等方面进行大胆系统的探索实践，打通“两山”转化中的机制障碍，激发绿色发展新动能。

**4．完善生态环境管理制度。**按照归属清晰、权责明确、监管有效的原则，对国土空间内的自然资源进行统一确权登记，建立统一数据库。探索建立国有自然资源资产管理和自然生态监管机构，统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、国土空间用途管制和生态保护修复职责、监管城乡各类污染排放和行政执法职责。

（三）工作保障

**1．强化组织领导。**成立乐清生态休闲产业带建设领导小组，由市委、市政府主要领导担任组长，相关分管领导担任副组长，相关部门主要负责人为成员；领导小组下设办公室（设在发改部门），抽调相关部门人员组成工作专班，落实必要工作经费。

**2．强化统筹协调。**建立生态休闲产业带建设统筹联席会议制度，重点协调解决跨区域、跨系统重大项目及事项，成立休闲旅游、生态休闲农业、交通发展3个工作专班，抓好分管领域重大项目及事项的落实协调。

**3．强化督促落实。**任务分工落实情况纳入相关乡镇、部门年度考核内容，定期通报各项工作落实进展情况。建立健全重大项目协调、督查、统计、通报等机制，定期开展督促检查。

**4．强化宣传引导。**发挥主流媒体舆论宣传作用，持续跟踪报道生态休闲产业带发展情况，形成全社会关注的良好氛围。

附件：1、乐清美丽雁荡生态休闲产业带建设指标（目标）体系（2018-2020年）

2、乐清美丽雁荡生态休闲产业带建设重点项目表（2018-2020年）

附件1

乐清美丽雁荡生态休闲产业带建设指标（目标）体系（2018-2020年）

| 一级目标 | 二级目标 | 序号 | 三级目标 | 单位 | 2020年  （温州） | 2020年  （乐清） | 牵头单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境美 | 发展  目标 | 1 | 区划内市控以上地表水监测断面保持或优于Ⅲ类水质比率 | % | 100 | 100 | 市环保局 |
| 2 | 饮用水源地水质达标率 | % | 100 | 100 |
| 3 | 重点生态功能区空气质量优良天数比率 | % | 98 | 96 |
| 4 | 农村垃圾分类处理村比率 | % | 60 | 60 | 市农办 |
| 5 | 农村污水达标处理率 | % | 100 | 100 |
| 6 | 城镇生活垃圾无害化处理率 | % | 100 | 100 | 市综合行政执法局 |
| 7 | 城镇生活垃圾回收利用率 | % | 35 | 35 |
| 8 | 城镇生活垃圾资源利用率 | % | 90 | 90 |
| 9 | 森林覆盖率 | % | 71 | 54.5 | 市农林局 |
| 10 | A级景区村比率 | % | 20 | 20 | 市风景旅游局  雁荡山管委会 |
| 11 | 矿山环境修复治理率 | % | 90 | 90 | 市国土资源局 |
| 工作  目标 | 12 | 完成地质灾害避让搬迁点（到2018年） | 个 | 108 | 17 |
| 13 | 完成地质灾害避让搬迁群众（到2018年） | 人 | 4665 | 494 |
| 14 | 完成水土流失综合治理面积 | 万平  方米 | 21.9 | 3.5 | 市水利局 |
| 15 | 建成农村垃圾分类处理村个数 | 个 | 888 | 100 | 市农办 |
| 16 | 打造美丽乡村风景线条数 | 条 | 11 | 2 |
| 17 | 建成整洁田园面积 | 万亩 | 10 | 2 | 市农林局 |
| 18 | 建成生态循环农业基地个数 | 个 | 10 | 2 |
| 19 | 打造特色民宿群个数 | 个 | 11 | 1 | 雁荡山管委会 |
| 20 | 完成美丽林相建设面积 | 万亩 | 50 | 0.6 | 市农林局 |
| 21 | 小城镇环境综合整治通过省级考核验收个数 | 个 | 70 | 8 | 市文明办 |
| 22 | 建成A级以上景区村个数 | 个 | 500 | 50 | 市风景旅游局  雁荡山管委会 |
| 23 | 建成3A级以上景区村个数 | 个 | 50 | 8 |
| 24 | 创成3A级景区传统村落个数 | 个 | 11 | 1 | 市风景旅游局  雁荡山管委会  市住建局  市文广新局 |
| 产业优 | 发展  目标 | 25 | 产业带旅游总人数 | 万人 | 6000 | 1100 | 市风景旅游局  雁荡山管委会 |
| 26 | 国内过夜游客人数 | 万人 | 2000 | 145 |
| 27 | 国内游客平均逗留时间 | 天 | 1.8 | 1.8 |
| 28 | 国内游客人均消费 | 元 | 900 | 900 |
| 29 | 产业带旅游接待床位数 | 万张 | 15 | 1.15 |
| 30 | 每亩耕地种植业增加值 | 元 | 3000 | 3300 | 市农林局 |
| 31 | 从事生态休闲产业人员占产业带劳动人口总数比重 | % | 45 | 20 |
| 32 | 创建省级农业品牌 | 个 | 20 | 3 |
| 工作  目标 | 33 | 改造提升高等级景区个数 | 个 | 15 | 3 | 具体项目  主管单位 |
| 34 | 建设特色旅游休闲小镇个数 | 个 | 16 | — |
| 35 | 建设产旅融合发展项目个数 | 个 | 33 | 14 |
| 36 | 建设高品质旅游酒店个数 | 个 | 10 | — |
| 37 | 建成和提升A级以上旅游厕所个数（到2019年） | 个 | 200 | 40 | 市风景旅游局  雁荡山管委会 |
| 38 | 建设运动休闲旅游示范基地个数 | 个 | 10 | 4 | 具体项目  主管单位 |
| 39 | 建设森林康养基地个数 | 个 | 13 | 1 | 市农林局 |
| 40 | 提升特色经典古道条数 | 条 | 12 | 1 |
| ~~41~~ | 建设特色农业产业基地 | 个 | 10 | — |
| 42 | 培育休闲食品、手工品企业个数 | 个 | 10 | 1 |
| 43 | 建成和提升“三位一体”综合性合作社个数 | 个 | 100 | 6 |
| 44 | #服务惠及农民人数 | 人 | 10000 | 600 |
| 45 | 建成农业电商村个数 | 个 | 50 | 3 |
| 46 | 发展农产品交易集散中心个数 | 个 | 7 | 1 |
| 47 | 建成农产品展示展销中心个数 | 个 | 20 | 1 |
| 48 | 构建农业全产业链个数 | 个 | 10 | 2 |
| 49 | 培育温州市级农业龙头企业个数 | 家 | 10 | 1 | 市农办 |
| 50 | 争取上市农业企业个数 | 个 | 3 | 1 | 市农林局 |
| 51 | 建设田园综合体个数 | 个 | 16 | 4 | 具体项目  主管单位 |
| 52 | 建设农林业特色小镇（复合型精品农庄）个数 | 个 | 11 | 2 |
| 53 | 新增三星级农家乐个数 | 个 | 60 | 6 | 市农办 |
| 54 | 建设省级山海协作生态旅游文化产业园区个数 | 个 | 4 | 1 | 市招商局 |
| 交通畅 | 发展  目标 | 55 | 从最近铁路、高速出口至景区最长用时（到2022年） | 分钟 | 30 | 30 | 市交通运输局 |
| 56 | 温州中心城区到高等级景区最长用时（到2022年） | 分钟 | 60 | 60 |
| 57 | 新增产业带高速公路通车里程数 | 公里 | 154 | — |
| 58 | 新建和改造提升“四好农村路”里程数 | 公里 | 1200 | 72 |
| 59 | 新建和改造提升跨县旅游通道里程数 | 公里 | 597 | 60 |
| 60 | 新增高铁通车里程数（到2022年） | 公里 | 65 | — |
| 61 | 县县通高速完成率 | % | 100 | — |
| 62 | 村村通客车覆盖率 | % | 100 | 100 |
| 工作  目标 | 63 | 力争新开工建设铁路条数（到2022年） | 条 | 2 | — | 市交通运输局 |
| 64 | 建成铁路条数 | 条 | 1 | — |
| 65 | 力争新开工高速公路条数（到2022年） | 条 | 4 | 1 |
| 66 | 建成高速公路条数（到2022年） | 条 | 3 | — |
| 67 | 新建和改造提升跨县旅游通道条数（到2022年） | 条 | 10 | 3 |
| 68 | 建设通用航空机场个数 | 个 | 2 | — |
| 69 | 建设直升机起降点个数 | 个 | 7 | 1 |
| 70 | 建成旅游客运枢纽个数（到2022年） | 个 | 2 | — |
| 71 | 建成交通驿站（普通公路服务站）个数 | 个 | 50 | 2 |
| 72 | 建设旅游集散（游客）中心个数 | 个 | 11 | 1 | 雁荡山管委会 |
| 73 | 建成和提升旅游停车场个数 | 个 | 100 | 10 | 市风景旅游局  雁荡山管委会 |
| 74 | 新增旅游停车场停车位数 | 位 | 5000 | 800 |
| 75 | 提升高等级生态游步道公里数 | 公里 | 300 | 30 |
| 百姓富 | 发展  目标 | 76 | 产业带农村常住居民人均可支配收入 | 万元 | 2.5 | 3.3 | 市农办 |
| 77 | #农村经营及财产净收入占比 | % | 30 | 29 |
| 78 | 产业带农村常住居民人均可支配收入与全市农村平均水平差距 | — | 0.78:1以内 | 0.71:1以内 |
| 79 | 全市城乡居民收入比 | — | 2.02:1以内 | 1.85:1以内 |
| 80 | 年经营性收入5万元以上的村占比 | % | 95 | 100 |
| 81 | 农户家庭水冲式厕所普及率 | % | 95 | — |
| 工作  目标 | 82 | 实施山海协作援建项目数 | 个 | 75 | 10 | 市招商局 |
| 83 | 落实山海协作援建资金额 | 万元 | 1500 | 990 |
| 84 | 定向为产业带农民提供劳动力培训就业岗位数 | 个 | 18800 | 1500 | 市人力社保局 |
| 85 | 帮助农产品进入农贸市场销售点 | 个 | 30 | 6 | 市市场监管局 |
| 86 | 完成安全饮用水薄弱村标准化改造提升个数 | 个 | 682 | 60 | 市改水办 |
| 87 | #惠及农民群众安全饮用水人数 | 万人 | 48 | 4.5 |

附件2

乐清美丽雁荡生态休闲产业带建设重点项目表（2018-2020年）

单位：亿元

| **序号** | **项目名称** | | **建设**  **性质** | **建设**  **地点** | **建设**  **期限** | **建设内容和规模** | **总投资** | **至2020年目标** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018年**  **计划投资** | **2018年形象进度** | **2018-2020**  **年计划投资** | **2020年**  **形象进度** |
| 一 | 生态环境保护工程 | |  |  |  |  | 6.17 | 1.4 |  | 4.77 |  |
| 1 | 温州雁荡山景区水资源涵养保护工程 | | 续建 | 雁荡镇 | 2015-2022 | 共有涌水工程十四个（白溪堰坝1#-5#有五条、碧玉溪堰坝1#-4#有四条、灵岩景区堰坝1#-2#有二条、鸣玉溪堰坝1#-3#有三条），源水工程四个（南坑水库、马小窟水库、龙西溪规划龙西水库向南坑水库引水、龙湫背储水-水池+引水堰），活水工程有二个（南坑水库向小龙湫引水、本地水资源循环利用工程-捉水泵站），水污染控制工程-农村生活污水处理，森林防火蓄水池。防洪堤以及游步道。 | 2 | 0.2 | 开工建设白溪5号、白溪4号、碧玉溪1号堰坝。 | 0.6 | 完成涌水工程（白溪、碧玉溪、鸣玉溪等14条堰坝）建设。 |
| 2 | 小城镇环境综合整治 | | 新建 | 芙蓉镇  大荆镇  湖雾镇  仙溪镇  智仁乡 | 2018-2019 | 围绕“一加强三整治”的工作目标，开展包括环境卫生、城镇秩序、乡容镇貌整治等方面内容的项目建设。 | 4.17 | 1.2 | 芙蓉镇、仙溪镇、智仁乡通过省考核验收。 | 4.17 | 芙蓉镇、仙溪镇、智仁乡、大荆镇、湖雾镇通过省考核验收。 |
| 二 | 休闲旅游品质工程 | |  |  |  |  | 66.295 | 5.565 |  | 34.275 |  |
| （一） | 高等级景区改造提升 | |  |  |  |  | 8.3 | 2.2 |  | 8.3 |  |
| 3 | 核心景区村改造工程（一期） | | 新建 | 雁荡镇  大荆镇 | 2018-2020 | 上灵岩村、下灵岩村搬迁安置房用地面积94.3亩（一期29.3亩），建筑面积54900平方米。显胜门村搬迁安置房用地15亩，建筑面积12250平方米。建设内容主要包括安置住宅、商业配套、道路与景观绿化及其他相关配套设施建设。 | 6 | 1.5 | 完成EPC发包、施工图设计，同期完成土地、规划相关工作，进场施工。年内完成桩基基础工程。 | 6 | 建成。 |
| 4 | 雁荡山内部交通体系建设★ | | 新建 | 雁荡镇 | 2018-2020 | 组建景区内公交运营公司，运营建设雁荡山内部交通体系，选址建设大龙湫站、灵岩站、灵峰站、显胜门站等景区公交停靠站、中转站，采购绿色、环保景区内部摆渡车及相关配套设施。 | 0.5 | 0.2 | 确定公交停靠站、中转站的建筑风格及面积、新型景区内部公交车的类型和数量，车辆采购、停靠站和中转站建设并初步运行。 | 0.5 | 建成。 |
| 5 | 显胜门中高山游线开发★ | | 新建 | 龙西乡 | 2018-2020 | 占地6.02平方公里，建设内容包括缆车索道、栈道、栈桥、游步道、观景平台、景观及相关配套设施建设。 | 1.8 | 0.5 | 完成政策处理和中高山游线初步设计及施工图设计，开工建设游线及配套设施。 | 1.8 | 建成。 |
| （二） | 森林康养基地 | |  |  |  |  | 0.1 | 0.03 |  | 0.03 |  |
| 6 | 龙西石斛谷森林康养基地★ | | 续建 | 龙西乡 | 2017-2018 | 静态康养有森林瑜伽、森林氧吧、森林太极。动态康养含康养步道建5.8公里。中医药康养有提供铁皮石斛系列产品及铁皮石斛养生药膳，配置问诊、中药推拿、针灸、铁皮石斛养生膏方等中药康养产品。文化康养有建成科普教育基地，挖掘铁皮石斛文化故事。 | 0.1 | 0.03 | 建成。 | 0.03 | 建成。 |
| （三） | 特色经典古道 | |  |  |  |  | 0.01 | 0.01 |  | 0.01 |  |
| 7 | 马家岭古道★ | | 新建 | 雁荡镇  仙溪镇 | 2018 | 雁荡灵峰与仙溪南阁之间，长度4.2公里。建设内容包括沿线彩色森林林相改造、古道破损路面整修、古道线路导引指示牌等。 | 0.01 | 0.01 | 建成。 | 0.01 | 建成。 |
| （四） | 运动休闲旅游示范基地 | |  |  |  |  | 1.87 | 0.137 |  | 1.27 |  |
| 8 | 乐清市雁荡山净名谷运动休闲旅游基地★ | | 续建 | 雁荡镇 | 2017-2020 | 融入登山、滑道、真人CS、瑜伽、户外拓展等体育项目，建成集运动、养生、休闲为一体的旅游度假区。 | 0.3 | 0.1 | 建成森林滑道100米，建成瑜伽基地1个。吸引全国各地瑜伽爱好者来养生旅游。举办一届全国瑜伽文化体验节。户外拓展设施设备更新升级。 | 0.2 | 初步建成运动休闲养生为一体的运动休闲旅游基地。创建成为省级运动休闲旅游基地。 |
| 9 | 双龙谷-羊角洞户外徒步线路★ | | 新建 | 湖雾镇 | 2018-2020 | 根据原有双龙谷到羊角洞的山路，增加配套设施，改造部分道路路面、台阶等，设置安全警示标牌。道路总长度约8公里。 | 0.02 | 0.008 | 完成双龙谷局部上山道路、台阶施工。 | 0.02 | 建成。 |
| 10 | 太湖山户外自助游营地★ | | 新建 | 智仁乡 | 2018-2020 | 新建自驾车营地1个、露营场地30个，配套建设停车场1个（50个停车位）、A级旅游厕所1个，拓宽提升通村（景）道路3.5公里，新建环山道路2.4公里；完成太湖清淤工程，建设环湖步道以及绿化提升。 | 0.05 | 0.029 | 完成3.5公里通村（景）道路拓宽提升和2.4公里环山道路建设；完成太湖清淤工程一期；建成A级旅游厕所和10个露营场地。 | 0.05 | 建成。 |
| 11 | 乐清市水上运动休闲基地 | | 前期 | 清江镇  芙蓉镇  岭底乡 | 2019-2025 | 以温州水上运动中心为核心，围绕赛艇、皮划艇、帆船（板）、龙舟等运动项目培育，重点建设水上运动赛事中心、环湖健身绿道、生态体育旅游露营基地等项目。 | 1.5 | — | 落实项目定位、规划，争取完成立项。 | 1 | 初步建成。 |
| （五） | 产旅融合发展项目 | |  |  |  |  | 52.515 | 2.388 |  | 23.115 |  |
| 12 | 芙蓉尚古休闲旅游★ | | 续建 | 芙蓉镇 | 2017-2019 | 占地面积500亩，包括果园、休闲度假等配套设施建设，设果园采摘、农业观光、民俗旅游等项目。 | 1.5 | 0.5 | 果园配套设施建设完工，休闲度假配套设施建设完成60%以上工程量。 | 1.2 | 建成。 |
| 13 | 乐清市龙西乡上山村艺术写生基地项目★ | | 续建 | 龙西乡 | 2017-2020 | 项目主要包括上山村艺术写生基地、彩色森林、龙西乡（上山）文化交流中心、上山村家庭艺术民宿、室外写生基地、龙西客栈精品民宿，将上山村处于半山腰的林家山自然村进行开发，将原有石头屋、旧民房改造，形成富有龙西特色的半山民宿，从而将上山村打造成艺术写生村、特色民宿村。 | 0.5 | 0.1 | 基地外立面艺术提升、文化交流中心运行。 | 0.2 | 建成。 |
| 14 | 雁荡山石斛文化展示中心 | | 新建 | 龙西乡 | 2018 | 开展铁枫堂非物质文化遗产传承基地修复、铁皮石斛历史文化建设以及各种石斛展示展柜及宣传栏建设，收集整理关于铁皮石斛的资料，开展铁枫堂老屋的修建和复原，继承和发扬铁皮石斛文化。该建设项目旨在弘扬乐清铁皮石斛文化精神，挖掘历史价值，为铁皮石斛产业发展提供源动力，为打造石斛特色小镇积淀文化基础，社会效益明显。修复土地面积为630平方米。 | 0.03 | 0.03 | 建成。 | 0.03 | 建成。 |
| 15 | 净名寺禅修文化中心★ | | 新建 | 雁荡镇 | 2018-2020 | 项目位于三折瀑景区，总规划用地面积9.3亩。规划建设大殿、僧竂、闭关楼、居士楼、办公楼、护法楼、斋楼、厨房、廊道、山门、法师竂、钟鼓楼等。 | 0.6 | 0.2 | 完成同灵岩山庄的置换交接手续，举行奠基仪式，完成三通一平等基础工作。完成主体工程20%工程量。 | 0.6 | 建成。 |
| 16 | 真际寺静心文化中心★ | | 新建 | 雁荡镇 | 2018-2020 | 项目位于灵峰景区，总规划用地面积57.36亩，其中建设用地面积18.66亩。规划建设“一带三环七禅次第”，包括入禅茶院、禅趣茶室、漫步花道、悠游水道、静心精舍、仪式大殿等建设。 | 1.2 | 0.3 | 完成三通一平，做好土地、规划等相关工作，年底开工建设。 | 1.2 | 建成。 |
| 17 | 雁荡山文化演艺中心 | | 新建 | 雁荡镇 | 2018-2020 | 占地11448.79平方米，建设内容包括方案设计、房屋改造装修及停车场等相关基础配套设施建设。 | 0.5 | 0.3 | 完成招商工作，启动方案设计、评审和装修工作。 | 0.5 | 建成。 |
| 18 | 乐清市大荆“铁定溜溜”旅游开发★ | | 新建 | 大荆镇 | 2018-2020 | 铁定溜溜位于下山头村，占地近2000亩，项目围绕聚优品现代农业观光园发展配套设施，以创意结合美学、文化、生活等元素，改革现有的观光工厂模式，打造更具影响力的六级观光产业。将铁皮石斛转化成为可以玩、可以吃、可以喝、可以买的趣味体验，创新诠释铁皮石斛文化。项目包括石斛观光区、体验区、溜溜主题公园、亲子酒店、山谷酒店、石斛酒厂等。 | 3 | 0.5 | 基础设施开工建设，园林绿化。 | 3 | 建成。 |
| 19 | 智仁乡小岭休闲旅游特色村 | | 新建 | 智仁乡 | 2018-2020 | 建设内容包括“一带四区十景”，建成后将形成“精品民宿、特色农家乐、乡村休闲游”三位一体的3A级旅游风景区。 | 0.1 | 0.032 | 建成120个车位停车场一处、3A级旅游厕所一处，入村口景观提升（竹亭、竹牌坊、景观小品等），开工建设小岭村溪流整治工程（防洪堤、拦水坝等），开工建设两条游步道。 | 0.1 | 建成。 |
| 20 | 智仁乡昌门摄影基地 | | 新建 | 智仁乡 | 2018-2020 | 打造乐清北部、台州西部一个以竹文化及竹自然景观为主题的摄影基地，涵盖摄影创作、休闲旅游、农家体验为一体的景区村。 | 0.035 | 0.016 | 提升改造一家民宿，开工建设一家新民宿、竹园游步道和摄影基地管理房（200平方米），入村口绿化提升，建设两处景观台。 | 0.035 | 建成。 |
| 21 | 铁枫堂石斛文创园 | | 新建 | 龙西乡 | 2018-2020 | 将北垟村铁枫堂公司现厂房进行改造，结合石斛文化、盆景等石斛相关内容打造花园屋顶式休闲养生文化园。 | 0.05 | 0.01 | 完成厂房屋顶改造基础构架设置。 | 0.05 | 建成。 |
| 22 | 雁荡沐心谷 | | 新建 | 雁荡镇 | 2018-2022 | 规划用地100亩，建设内容包括山乡度假酒店、青年旅舍、森养基地、路虎体验中心、房车基地、自然教育基地、田园文创基地等。 | 1 | 0.1 | 完成三通一平、土地租赁和前期规划设计，项目部分进场施工。 | 0.6 | 完成进出道路建设和土地流转，溪流整治等项目框架形成；完成度假酒店建设并投入使用。 |
| 23 | 乐清茅盖大型恐龙主题公园★ | | 新建 | 岭底乡 | 2018-2022 | 主要以民宿和恐龙公园为主，公园内部有餐饮、表演、丛林探险等内容。 | 1.2 | 0.3 | 基础设施开工建设，大型恐龙主题公园形象展现。 | 0.6 | 完成游客中心民宿、主题公园基本设施建设。 |
| 24 | 雁荡山意式风情园建设项目★ | | 前期 | 雁荡镇 | 2019-2022 | 总用地面积412亩，总建筑面积36万平方米，建设内容包括：酒店、商业、学校、幼儿园、多功能建筑、国际交流（国际品牌办公、创业、展示等复合功能）、文化建筑、医院、康体建筑（健身中心及游泳馆）、水上餐厅及游船码头等。 | 30 | — | 政策处理、土地性质调整。 | 10 | 完成土地整平、地基打桩、部分房屋建设等一期建设。 |
| 25 | 乐清市雁荡山温泉休闲中心 | | 前期 | 大荆镇 | 2019-2023 | 建设乐清市雁荡山温泉、森林健康度假养生综合体，充分利用现有医疗热矿水温泉资源和山地森林资源，打造康养休闲度假目的地。重点建设温泉接待中心、养生公寓及酒店、森林康养休闲度假雁山居、休闲汤街以及高端云顶度假养生酒店。 | 12.8 | — | 争取完成土地规划调整、控规调整，在此基础上开展土地征用、政策处理、部分土地租用、项目立项和图纸设计。 | 5 | 温泉接待中心、休闲汤街建成。森林康养休闲度假雁山居部分建成。 |
| （六） | 旅游集散（游客）中心 | |  |  |  |  | 3.5 | 0.8 |  | 1.55 |  |
| 26 | 雁荡山大型旅游文化交通集散中心建设工程★ | | 续建 | 雁荡镇 | 2015-2020 | 总用地260亩，主要由大型停车场、换乘中心、游人中心、景观绿化等部分组成。 | 3.5 | 0.8 | 基本完成南岸大型地面生态停车场、游人中心二次装修建设。 | 1.55 | 建成。 |
| 三 | 生态农业发展工程 | |  |  |  |  | 9.84 | 1.562 |  | 7.2 |  |
| （一） | 田园综合体 | |  |  |  |  | 7.6 | 1.17 |  | 6.5 |  |
| 27 | 雁南左舍田园综合体★ | | 新建 | 芙蓉镇 | 2018-2020 | 建设1200亩以生态农业、乡村旅游、田园社区为主题的综合体项目。 | 2.5 | 0.5 | 生态农业、乡村旅游配套设施建设完工。 | 2.5 | 建成。 |
| 28 | 大荆镇石斛田园综合体项目★ | | 新建 | 大荆镇 | 2018-2020 | 铁皮石斛深加工园区项目占地120亩；农耕文化园项目占地面积约19亩；现代种植示范区项目规划建设500亩，集铁皮石斛种植、加工、产品研发、销售及生态旅游观光于一体。小镇客厅项目占地面积300㎡，建筑面积888㎡。石斛大道长1.13公里。 | 2.85 | 0.37 | 农耕文化园开工建设及现代种植示范区项目种植达到300亩；小镇客厅完工；石斛大道完工。 | 2.85 | 建成。 |
| 29 | 乐清市岭底乡拾光里田园综合体项目★ | | 新建 | 岭底乡 | 2018-2022 | 占地面积约1800亩，主要以高山漂流为主，包括餐饮、住宿、户外运动等项目。 | 1.2 | 0.3 | 完成游客中心漂流滑道建设，开始试运行。 | 0.6 | 完成游客中心、高山漂流、蓄水潭、停车场和道路建设。 |
| 30 | 龙西乡五尖山田园综合体项目★ | | 前期 | 龙西乡 | 2019-2028 | 利用五尖山的土地资源，围绕农业供给侧改革，将山面村4000亩土地整合。通过招商入股、联营，盘活闲置土地资源，促进高山中草药、农场生态园等产业和农村产业融合发展。 | 1.05 | — | 签订协议、申报综合体规划。 | 0.55 | 开始施工，基本完成好所有区块的基本建设任务，分区逐步开放营业。 |
| （二） | 农林业特色小镇(复合型农庄) | |  |  |  |  | 2.24 | 0.392 |  | 0.7 |  |
| 31 | 温州雁山生态农业观光项目★ | | 续建 | 岭底乡 | 2016-2020 | 总面积约1000亩，主要以农业种植和旅游观光为主，种植有蓝莓、桃子等水果，同时建设休闲庄园、滑翔观景、定向运动等项目。 | 1.94 | 0.3 | 完成15公里采摘道、2.5公里机耕路、60亩猕猴桃架子。 | 0.5 | 建成。 |
| 32 | 东辽天湖农场产业园★ | | 新建 | 仙溪镇 | 2018-2022 | 占地1500多亩，集农业观光、休闲旅游、农家乐、民宿为一体的休闲园区，与永嘉南陈村的温泉结合起来，打造成休闲旅游精品线。 | 0.3 | 0.092 | 开挖建成占地27亩的天湖水库，建成占地270平方米的管理中心，建成游步道长1500米、建造机耕路2000米，180亩的金银花基地垦造完成60%工程量、6处观赏鱼池完成75%工程量。 | 0.2 | 初步建成。 |
| 四 | 美丽乡村升级工程 | |  |  |  |  | 3.05 | 0.71 |  | 2.51 |  |
| （一） | 古村落保护利用 | |  |  |  |  | 1.35 | 0.23 |  | 0.81 |  |
| 33 | 仙溪镇生态旅游休闲区★ | | 新建 | 仙溪镇 | 2018-2022 | 项目建设成集生态旅游交通网（水下线）、水上娱乐项目、南阁美丽宜居工程项目等为一体的城市后花园慢生活圈。 | 1.35 | 0.23 | 生态旅游交通网完成水下线二期15%工程量；水上娱乐项目进行龙头山漂流图纸设计、开挖漂流滑道，启动漂流滑道桩基建设并完成67%工程量；南阁美丽宜居工程完成55%工程量，建成4300米污水管网（主管）和400米果木场村石板步行道。 | 0.81 | 初步建成。 |
| （二） | 美丽乡村风景线 | |  |  |  |  | 0.7 | 0.13 |  | 0.7 |  |
| 34 | 乐清市芙蓉岭底雁楠农业观光线★ | | 新建 | 芙蓉镇  雁荡镇  岭底乡 | 2018-2020 | 重点建设岭底乡泽基红色旅游、湖上垟高山漂流、仰后农家乐、张庄蓝莓采摘项目，芙蓉镇民宿、登山道、农产品特色基地等。 | 0.4 | 0.08 | 做好项目前期谋划，并开展芙蓉和岭底农家乐、民宿、农产品特色基地等建设。 | 0.4 | 建成。 |
| 35 | 乐清市大荆龙西石斛养生休闲线★ | | 新建 | 大荆镇  湖雾镇  仙溪镇  智仁乡  龙西乡 | 2018-2020 | 重点提升大荆石斛基地，建设龙西乡庄屋民宿、仙人坦飞拉达高山攀岩项目，智仁竹笋基地，仙溪南北阁古村落提升、水上漂流等。 | 0.3 | 0.05 | 做好项目前期谋划，并开展大荆石斛基地、龙西民宿、攀岩、智仁竹笋等建设。 | 0.3 | 建成。 |
| （三） | 特色民宿群 | |  |  |  |  | 1 | 0.35 |  | 1 |  |
| 36 | 乐清雁荡山民宿集群★ | | 新建 | 雁荡镇 | 2018-2020 | 灵峰、灵岩、大龙湫景区及功能区民宿建设改造。 | 1 | 0.35 | 提升改造民宿12家。 | 1 | 建设改造民宿50家。 |
| 五 | 旅游交通基础工程 | |  |  |  |  | 23.45 | 1.304 |  | 4.26 |  |
| （一） | 跨县旅游通道 | |  |  |  |  | 2.22 | 0.034 |  | 1.12 |  |
| 37 | 323省道乐清雁荡至永嘉大若岩段★ | | 旅游化改造 | 芙蓉镇 | 2018-2020 | 乐清段全长约20公里，旅游化改造。 | 0.1 | 0.01 | 完成10%工程量。 | 0.1 | 建成。 |
| 38 | 水下线乐清大荆至永嘉鹤盛公路 | 乐清大荆至甸岭下段★ | 旅游化改造 | 大荆镇  仙溪镇 | 2018-2020 | 旅游化改造23公里。 | 0.12 | 0.024 | 完成20%工程量。 | 0.12 | 建成。 |
| 39 | 乐清甸岭下至永嘉垟京段★ | 改造提升 | 仙溪镇 | 2020-2022 | 乐清段全长约6.5公里，改造提升约5公里，新建1.5公里，四级公路。 | 0.5 | — | 完成预工可审查。 | 0.1 | 开工建设。 |
| 40 | 珍上线大若岩至芙蓉段改建工程 | 乐清岭底南充至永嘉水岩段★ | 改造提升 | 岭底乡 | 2019-2021 | 乐清段全长约8.2公里，四级公路。 | 0.5 | — | 完成改造方案设计。 | 0.2 | 完成50%工程量。 |
| 41 | 乐清岭底夏林头至芙蓉良园段★ | 前期 | 岭底乡 | 2019-2021 | 全长约6公里，三级公路。 | 1 | — | 完成设计批复。 | 0.6 | 完成60%工程量。 |
| （二） | 内部旅游通道 | |  |  |  |  | 21.23 | 1.27 |  | 3.14 |  |
| 42 | 乐清市雁荡镇104国道至西门岛公路建设工程 | | 续建 | 雁荡镇 | 2017-2018 | 道路全长1.46公里，其中24米宽1.16公里，32米宽0.30公里。 | 0.26 | 0.05 | 建成。 | 0.05 | 建成。 |
| 43 | 乐清市大太线改建工程一期一阶段 | | 续建 | 大荆镇 | 2017-2018 | 全长约1.3公里，二级公路兼市政标准，路基宽12-22米。 | 0.12 | 0.1 | 建成。 | 0.1 | 建成。 |
| 44 | 乐清市水下线仙溪横溪头至甸岭下段改建工程一期 | | 续建 | 仙溪镇 | 2017-2019 | 道路全长7.164公里。其中主线长5.4公里(主线横溪头至北阁段），宽12米；连接线长1.8公里，宽10米。 | 1.25 | 0.4 | 完成桥梁80%工程量、路基35%工程量。 | 0.85 | 建成。 |
| 45 | G104国道湖雾-清江 | | 改造提升 | 湖雾镇  大荆镇  雁荡镇  清江镇 | 2018 | 全长约33公里，沿线绿化提升，白改黑约4.9公里。 | 0.36 | 0.36 | 建成。 | 0.36 | 建成。 |
| 46 | 芙蓉镇南塍至山坑公路工程 | | 新建 | 芙蓉镇 | 2018-2019 | 全长约1.2公里，路基宽7米，四级公路。 | 0.26 | 0.05 | 完成路基50%工程量、桥梁15%工程量。 | 0.26 | 建成。 |
| 47 | 湖雾镇湖江公路工程 | | 新建 | 湖雾镇 | 2018-2019 | 全长2.12公里，四级公路，路基宽7米。 | 0.31 | 0.14 | 完成桥梁60%工程量、路基40%工程量。 | 0.31 | 建成。 |
| 48 | 乐清市智仁乡西滩至大台门公路工程 | | 新建 | 智仁乡 | 2018-2019 | 全长约1.5公里，路基宽7米，四级公路。 | 0.15 | 0.07 | 完成桥梁工程。 | 0.15 | 建成。 |
| 49 | 乐清市龙西乡北垟至显圣门公路工程 | | 新建 | 龙西乡 | 2018-2019 | 全长约2.5公里，路基宽8米，四级公路。 | 0.36 | 0.1 | 完成50%工程量。 | 0.36 | 建成。 |
| 50 | 乐清市双店线改建公路工程 | | 改造提升 | 大荆镇  智仁乡 | 2020-2023 | 全长10公里，路基宽7米，路面宽6米，改造提升。 | 0.66 | — | 完成预工可审查。 | 0.2 | 开工建设，完成路基30%工程量。 |
| 51 | 乐清市水下线湖雾至大荆段（双湖公路） | | 前期 | 大荆镇 | 2020-2022 | 全长约10公里，二级公路结合市政标准，路基宽15米。 | 4.5 | — | 完成工可审查。 | 0.5 | 开工建设，完成路基10%工程量。 |
| 52 | 323省道乐清雁荡段工程 | | 前期 | 雁荡镇 | 2021-2023 | 全长约9.9公里，二级公路，路基宽12米。 | 7.3 | — | 完成预工可审查。 | — | 完成前期工作。 |
| 53 | 岭底至雁楠公路连接线（南嗌线至323省道） | | 前期 | 岭底乡 | 2021-2023 | 全长约7.6公里，三级公路。 | 0.7 | — | 完成线位论证。 | — | 完成前期工作。 |
| 54 | 乐清市龙西至芙蓉公路工程（旅游环线三期） | | 前期 | 龙西乡  雁荡镇  芙蓉镇 | 2021-2025 | 全长约13公里，三级公路，路基宽10米。 | 5 | — | 完成预工可审查。 | — | 完成前期工作。 |
| 合计 | | | | | | | 108.805 | 10.541 |  | 53.015 |  |

备注：带“★”标记项目为列入温州西部生态休闲产业带重点项目库项目，共30个。